BunnBaa 0 到 1 架構文件

唯一權威建置規範 — 工程師只需要這份文件就能動工

整合自：技術規格 v6 + 現有雛型改造指南 + 金流決策

# 一、這份文件的定位

這是從零重寫這次的「唯一權威文件」——不需要再回頭比對 v6 或改造指南，本文件已經把兩份文件裡所有已定案的決策整合進來。舊的 Back4App 雛型 repo 保留當作參照（第八節「參照 vs 重寫」原則仍然適用），但架構設計、資料模型、金流、Gemini Agent 全部以本文件為準。

範圍：第一階段——餐飲預購鎖定機制。校園場景（延續既有雛型：國立嘉義大學）。目標比賽：AI Builder Cup 2026，提交期限 2026/10/18。

# 二、技術棧

| 層級 | 選擇 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | React 18 + TypeScript + Vite | 延續既有雛型，UI 元件／表單／QR Code 核銷邏輯直接搬過來（見第八節） |
| UI／表單 | Tailwind CSS + Radix UI + react-hook-form + zod | 延續既有雛型 |
| 路由 | wouter | 延續既有雛型 |
| 資料請求 | Firebase SDK（firestore + functions + auth） | 取代原本的 Parse SDK |
| 圖片上傳 | Cloudinary 無簽名上傳 | 延續既有雛型，跟後端換血無關 |
| 資料庫 | Firestore | 取代 Back4App |
| 商業邏輯 | Firebase Cloud Functions（onDocumentCreated／onSchedule／onCall） | 取代 Parse Cloud Code |
| 前端託管 | Firebase Hosting | 取代 Netlify |
| AI 模型 | Gemini API（gemini-2.0-flash） | 商家校準 Agent、消費者折扣說明 Agent |
| 身分驗證 | Firebase Authentication | 延續既有的 customer/vendor/admin 角色概念 |
| 金流 | LINE Pay／綠界（平台代收，定期撥款商家） | 取代 Stripe，詳見第六節 |

# 三、資料模型（Firestore Collections）

## 3.1 users

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| role | string | customer / vendor / admin |
| school | string | 校園場景資料（延續既有雛型的大專院校清單） |
| no_pickup_count | number | 未取貨累計次數，超過門檻觸發停權（沿用既有邏輯，改寫成 Cloud Function） |
| order_banned | boolean | 是否已停權 |

## 3.2 vendors

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| name | string | 店家名稱 |
| item_focus | string | 主打品項 |
| reliability_tone | string | new / variable / stable，由 accuracy_rate 換算，用於消費者端履約穩定度徽章 |
| business_hours / holidays | object / array | 延續既有雛型 |
| payout_account | object | LINE Pay／綠界特約商店代碼，供撥款排程使用 |

## 3.3 locks（核心表，取代舊的 PreOrder / PreOrderItem / OrderSession）

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| vendor_id | string | 對應 vendors |
| item_name | string | 鎖定品項 |
| pickup_window / pickup_date | string | 取餐時段與日期（取代獨立的 OrderSession 表） |
| discount_percent | number | 鎖定折扣，起始 20（8折），長期目標 40（6折） |
| locked_price | number | 鎖定價格 |
| resellable | boolean | 是否可轉賣 |
| status | string | locked / for_resale / resold_and_fulfilled / fulfilled / no_show |
| buyer_uid | string | 目前擁有者（轉賣後更新） |
| no_show_note | string｜null | 商家標記未取貨的自由文字備註，供 Gemini 語意歸因 |
| consumer_feedback | string｜null | 消費者取餐後的自由文字回饋 |
| discount_explanation | string｜null | Gemini 消費者折扣說明 Agent 產出 |
| payout_status | string | pending / settled，供撥款排程使用 |
| created_at | timestamp |  |

## 3.4 accuracy_reports

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| vendor_id / horizon | string | 商家與時間範圍 |
| accuracy_rate / error_range | number / string | 準確率與誤差區間 |
| explanation / pattern_note / scenario_answer | string | Gemini 產出的說明文字 |
| disclaimer | string | 固定文字：此為預測準確率參考資訊，非備貨建議 |
| generated_at | timestamp |  |

## 3.5 discount_explanations（快取）

cache key 由 vendor_id + item_name + discount_percent + resellable + pickup_window 組成，同條件不重複呼叫 Gemini API。

# 四、系統流程

## 4.1 消費者鎖定＋付款

消費者選擇品項 → LINE Pay／綠界付款頁

└─> 付款成功 Webhook

└─> Cloud Function: onPaymentConfirmed()

└─> 建立 locks 文件（status=locked）

└─> 觸發 onLockCreated（見 4.3）

## 4.2 轉賣

買家 A 的 lock 設為 for_resale

└─> 買家 B 瀏覽並選擇承接

└─> B 直接以 LINE Pay 個人轉帳／現金付款給 A（平台不經手，見 5.3）

└─> Cloud Function: onResaleConfirmed()

└─> 更新 lock：buyer_uid 改為 B，status 改為 resold_and_fulfilled

## 4.3 消費者折扣說明（Gemini，生成後快取）

新建 locks 文件時觸發，讀取／寫入 discount_explanations 快取，寫回 lock 的 discount_explanation 欄位。Prompt 設計與輸出格式見第五節 5.2。

## 4.4 商家校準報告（Gemini，每日排程）

Cloud Scheduler（每日一次）

└─> dailyCalibration()：依 vendor_id 批次觸發

└─> 彙整該商家「鎖定量 vs 實際履約量」與 no_show_note／consumer_feedback

└─> 呼叫 Gemini API

└─> 寫入 accuracy_reports

└─> 同步更新 vendors.reliability_tone（供消費者端徽章使用）

## 4.5 撥款（新增，取代舊的訂閱到期檢查 Job）

Cloud Scheduler（依撥款週期，例如每日或每週）

└─> settleVendorPayouts()

└─> 彙總各商家 payout_status=pending 且 status 為 fulfilled／resold_and_fulfilled 的 locks

└─> 呼叫 LINE Pay／綠界撥款 API（或匯出對帳單，視 API 開放程度）

└─> 更新 payout_status=settled

# 五、Gemini Agent

## 5.1 商家校準 Agent

System instruction 與輸出 schema 與技術規格 v6 §6.1 完全一致，此處不重複列出；程式碼參照先前交付的 vendorCalibration.js。

- 輸入：該商家歷史「鎖定量／實際履約量／no_show_note／consumer_feedback」紀錄，可選：商家追問的情境式問題

- 輸出：accuracy_rate、error_range、explanation、pattern_note、scenario_answer、disclaimer

- 定位：僅供參考，不輸出備貨指令

## 5.2 消費者折扣說明 Agent

System instruction 與輸出 schema 與技術規格 v6 §6.2 完全一致；程式碼參照先前交付的 consumerExplanation.js。

- 輸入：折扣幅度、是否可轉賣、取餐時段、商家履約穩定度（僅語氣參考，不呈現具體數字）

- 輸出：explanation_text、disclaimer

- 定位：只做說明，不做購買建議或催促

# 六、金流架構

## 6.1 主流程：平台代收、定期撥款商家

消費者透過 LINE Pay／綠界付款，款項先進平台的特約商店帳戶；平台依約定撥款週期（建議每日或每週）將已履約訂單的全額轉交商家，不挪用於其他營運用途，不作為平台的墊付風險。

## 6.2 轉賣：買家對買家，不經過平台

B 承接 A 的鎖定，付款方式為 LINE Pay 個人轉帳或現金，平台只更新 Firestore 裡的擁有權與狀態，資金不在系統內流動。

## 6.3 對應的商業模式文件用語（已修正）

「消費者預購款項由平台代收，平台在約定撥款週期內全額轉交商家，撥款前的資金不挪用於其他營運用途」——取代舊版「平台完全不經手金流」的說法。

# 七、Firestore 安全規則（摘要）

- vendors：公開讀，寫入限管理腳本／後台（本階段不開放商家自行寫入）

- locks：公開讀（顯示即時供應狀況）；消費者只能建立 buyer_uid 為自己的文件；轉賣狀態變更需登入且為原擁有者；其餘狀態轉換（fulfilled／no_show／撥款）一律由 Cloud Functions（Admin SDK）處理，前端不可直接寫入

- accuracy_reports／discount_explanations：公開讀，僅 Cloud Functions 寫入

# 八、參照 vs 重寫（沿用改造指南原則）

| 模式 | 適用對象 | 做法 |
| --- | --- | --- |
| 看著舊的寫新的 | cloud/main.js 商業邏輯（防重複下單、金額驗算、ACL） | 參照邏輯概念，依新資料模型（locks 等）用 Cloud Functions 重新寫 |
| 複製舊的貼新的 | 前端 UI／表單／QR Code／Cloudinary 設定 | 直接搬，只改資料請求那幾行 |

- 本次不實作：GroupOrder（揪團）、TableOrder（現場點餐）、BanAppeal（申訴）——留在舊 repo，列入路線圖，不影響本次原型範圍

- shared/schema.ts（舊咖啡廳 POS 遺留）直接捨棄，不遷移

# 九、開發時程

| 週次 | 時間 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 週 | 9/16 - 9/22 | 建立 Firebase 專案；Firestore schema 建置；送出 LINE Pay／綠界特約商店申請（優先啟動，審核週期長） |
| 第 2 週 | 9/23 - 9/29 | 搬遷前端 UI／表單／QR Code（複製模式）；locks 狀態機與轉賣流程開發 |
| 第 3 週 | 9/30 - 10/6 | 商業邏輯改寫為 Cloud Functions（參照模式）；金流串接（或情境模擬替代）；兩個 Gemini Agent 開發 |
| 第 4 週 | 10/7 - 10/13 | 履約穩定度徽章、校準報告卡片整合前端；整合測試；部署 Firebase Hosting |
| 第 5 週 | 10/14 - 10/18 | 錄製 Demo、撰寫英文版 Proposal、提交 |

# 十、風險與備援

| 風險 | 備援方案 |
| --- | --- |
| LINE Pay／綠界特約商店審核來不及 | Demo 用情境模擬金流展示流程，Proposal 誠實註明申請階段 |
| 商業邏輯遷移量比預期大 | 優先遷移 locks 相關驗證邏輯，其餘既有功能本次不實作，不需遷移 |
| 評審質疑核心機制不需要 AI | 誠實定位：Gemini 是校準與說明配角，不是決策核心，見第五節 |

本文件取代先前 v1-v6 技術規格與改造指南作為唯一施工依據；舊文件保留作歷史紀錄，不再更新。